**Задание**

1. Возьмите один из своих проектов.
2. Определите последовательность задач и необходимые ресурсы для реализации решения методом обратного планирования.
3. Оцените срок выполнения каждой задачи в проекте.
4. Создайте диаграмму Ганта и определите минимальную продолжительность проекта.